Doudizhu Master Assistant

产品架构与工程实施文档

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 指导 Codex 或工程师按模块创建 PerfectDou 风格的斗地主 AI 助手。 |
| 技术基线 | 单线程异步流水线；YOLO 牌面识别；PerfectDou Actor ONNX 前向推理；透明悬浮 UI。 |
| 交付边界 | 产品文档只定义架构、文件、接口和验收；具体模块代码由单独 Codex 提示词逐个生成。 |
| 配套提示词 | Doudizhu_Codex_Module_Prompt.md |

# 1. 产品定位与目标

本产品是一个面向斗地主桌面游戏场景的 AI 辅助决策系统。它通过屏幕读取、视觉识别、状态归一化、强化学习前向推理和悬浮窗渲染，为玩家提供候选出牌组合、胜率期望和关键风险提示。系统不直接控制游戏客户端，也不注入或修改第三方进程。

核心目标: 把复杂的牌局信息压缩为稳定、可测试、可复现的状态矩阵，再交给 PerfectDou 风格的策略网络输出动作建议。

实时性: 每一帧都按照固定流水线顺序处理，避免多线程共享状态造成不可复现问题。

可维护性: 每个文件只承担一个职责，跨模块只通过显式 DTO 或接口传递数据。

可验证性: 状态管理只保存基础事实，所有剩余牌、历史轨迹和张量视图均按需派生。

可替换性: CV 模型、RL 模型和 UI 渲染可以独立升级，但不得改变上游和下游契约。

# 2. 非目标与约束

不做自动点击、自动出牌或游戏客户端注入。

不在 UI 层保存或修正牌局状态。

不在 CV 层推断出牌合法性或博弈策略。

不在 state_manager 中持久化剩余牌、胜率、模型张量、合法动作缓存等派生数据。

不引入并行流水线；性能优化优先从对象复用、模型预热和局部缓存入手。

# 3. 端到端流水线

主引擎 main_pipeline 必须在一个独立的异步循环中严格执行以下顺序。任何模块都不能跳过上游步骤，也不能反向调用下游步骤。

| 阶段 | 主文件 | 输出 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| IO_READ | src/io/screen_capture.py | FrameBuffer | 只负责窗口定位、截图、时间戳和帧元数据。 |
| CV_INFERENCE | src/cv/inference.py | list[CardDetection] | 只负责图像预处理、目标检测、NMS 和牌面标签输出。 |
| STATE_NORMALIZATION | src/core/state_manager.py | GameStateView | 只保存基础事实和动作日志，并按需派生当前状态。 |
| RL_FORWARD | src/ai/rl_forward.py | ActionRecommendation | 负责张量化、ONNX 推理、动作映射和候选动作排序。 |
| UI_RENDER | src/ui/overlay_render.py | RenderFrame | 只负责悬浮窗位置、文本和高亮渲染。 |

# 4. 工程目录与创建文件清单

以下为推荐的 Python 版落地结构。若改用 C#，目录和类名保持同构，文件扩展名与运行时配置按语言替换。MVP 阶段应先创建这些文件，再按模块逐个实现。

Doudizhu_Assistant/

README.md

requirements.txt

config/default.json

models/yolov8_cards.pt

models/perfectdou_actor.onnx

src/main_pipeline.py

src/config.py

src/domain/cards.py

src/domain/actions.py

src/io/screen_capture.py

src/cv/inference.py

src/core/state_manager.py

src/core/rule_engine.py

src/ai/rl_forward.py

src/ui/overlay_render.py

tests/test_state_manager.py

tests/test_rule_engine.py

tests/test_pipeline_contracts.py

| 文件 | 创建内容 | 边界 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| README.md | 项目说明、运行方式、模型资产说明 | 只写文档，不放实现逻辑 | 能说明本地启动和配置路径 |
| requirements.txt | 运行依赖列表 | 只声明依赖版本 | 环境可复现安装 |
| config/default.json | 阈值、窗口标题、模型路径、UI 坐标 | 不保存运行时牌局状态 | 配置项均有默认值 |
| src/config.py | Config 类和配置加载 | 不读屏幕、不加载模型 | 缺失配置可回退默认值 |
| src/domain/cards.py | CardValue、Suit、Card、Deck 常量 | 纯领域类型，无 IO | 54 张牌映射稳定 |
| src/domain/actions.py | ActionType、CardAction、ActionRecommendation DTO | 纯数据结构 | 可序列化、可比较 |
| src/main_pipeline.py | 按固定顺序调度五个阶段 | 只编排，不实现识别/推理/渲染细节 | 顺序不可变，异常可观测 |
| src/io/screen_capture.py | ScreenCapture 获取窗口帧 | 不得解析牌面 | 返回 FrameBuffer 和时间戳 |
| src/cv/inference.py | CardDetector 输出检测框和标签 | 不得维护牌局状态 | NMS 后标签稳定 |
| src/core/state_manager.py | StateManager 维护初始牌局和动作日志 | 不得存派生状态 | 可从日志重建任意帧状态 |
| src/core/rule_engine.py | RuleEngine 枚举/校验斗地主动作 | 不得调用模型 | 非法动作被拒绝 |
| src/ai/rl_forward.py | RlForwardService 调用 ONNX 并排序动作 | 不得截图或渲染 | 输出 Top-N 建议和胜率 |
| src/ui/overlay_render.py | OverlayRenderer 绘制悬浮窗 | 不得修改状态或调用模型 | 窗口跟随游戏窗口移动 |
| tests/test_state_manager.py | 3NF 状态重建测试 | 只测 core 状态 | 动作日志可重放 |
| tests/test_rule_engine.py | 牌型和合法动作测试 | 只测规则 | 覆盖炸弹、连对、飞机等 |
| tests/test_pipeline_contracts.py | 阶段输入输出契约测试 | 不测模型精度 | DTO 类型和顺序固定 |

# 5. 关键数据结构

| 结构 | 归属阶段 | 核心字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| FrameBuffer | IO_READ | pixels, width, height, timestamp_ms, window_rect | 原始截图帧；不得含牌面标签。 |
| CardDetection | CV_INFERENCE | card_value, confidence, bbox, seat_region | 视觉观测结果；不得含策略判断。 |
| InitialDeal | STATE_NORMALIZATION | self_cards, landlord_cards, landlord_seat | 基础事实；牌局开始后不修改。 |
| ActionLogEntry | STATE_NORMALIZATION | actor_seat, action, observed_at_ms, source_frame_id | 原子动作日志；用于重建状态。 |
| GameStateView | STATE_NORMALIZATION | derived_remaining_cards, turn, public_history | 按需派生视图；不作为持久状态保存。 |
| StateTensor | RL_FORWARD | features[54+], mask, role_encoding | 模型输入张量；每次推理即时生成。 |
| ActionRecommendation | RL_FORWARD | action, probability, expected_win_rate, reason_code | 给 UI 的建议数据；不得写回 StateManager。 |
| RenderFrame | UI_RENDER | text_blocks, highlight_cards, anchor_rect | 渲染快照；无业务状态所有权。 |

# 6. 状态管理 3NF 规则

state_manager 是系统最容易产生脏数据的模块，因此必须采用第三范式思路。它只保存不可再分的基础事实，所有可计算结果都必须从基础事实派生。

基础事实: 本方初始牌、地主底牌、地主位置、每次玩家动作、动作时间戳、动作来源帧。

禁止持久化: 剩余牌、已出牌统计、当前玩家手牌数量、模型张量、合法动作列表、胜率结果。

派生函数: get_remaining_cards(), get_public_history(), get_current_turn(), build_state_matrix(), infer_hand_count().

一致性策略: 每次追加动作前先用 RuleEngine 校验动作合法性，再把动作作为不可变日志追加。

回放策略: 任意帧状态都应能由 InitialDeal + ActionLogEntry 序列重建。

# 7. 模块实现顺序

先实现 src/domain/cards.py 和 src/domain/actions.py，冻结牌值、动作类型和 DTO 契约。

实现 src/config.py 和 config/default.json，保证模型路径、窗口标题、阈值、UI 偏移可配置。

实现 src/core/rule_engine.py，用纯函数或无状态服务覆盖斗地主牌型识别和合法动作判断。

实现 src/core/state_manager.py，只保存 InitialDeal 和 ActionLogEntry，并补齐派生查询函数。

实现 src/io/screen_capture.py，让 IO_READ 能稳定返回 FrameBuffer。

实现 src/cv/inference.py，把 FrameBuffer 转为 CardDetection 列表。

实现 src/ai/rl_forward.py，加载 ONNX 模型，构建张量，输出 ActionRecommendation。

实现 src/ui/overlay_render.py，只渲染推荐结果。

最后实现 src/main_pipeline.py，按固定顺序串联全部阶段，并加入最小异常隔离和帧耗时统计。

# 8. Codex 分工方式

不要一次性要求 Codex 生成整个项目。推荐按文件分配任务，每次只给一个 ASSIGNED_FILE 和一个 ASSIGNED_CLASS_OR_FUNCTION。这样可以强制模型遵守流水线边界，也方便单元测试逐步收敛。

单独提示词: 完整 Codex 模块实现提示词已拆分到 Doudizhu_Codex_Module_Prompt.md。每次派发任务时，只需补齐 Module Assignment 区域。

| 批次 | 分配文件 | 任务重点 |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | src/domain/cards.py | 稳定牌值枚举、大小王、54 张牌映射和序列化。 |
| 第二次 | src/domain/actions.py | 定义动作类型、CardAction、ActionRecommendation。 |
| 第三次 | src/core/rule_engine.py | 实现牌型识别、比较和合法动作枚举。 |
| 第四次 | src/core/state_manager.py | 实现 3NF 状态存储、动作追加和状态派生。 |
| 第五次 | src/ai/rl_forward.py | 实现 ONNX 推理封装和动作概率映射。 |
| 第六次 | src/main_pipeline.py | 实现单线程异步流水线编排。 |

# 9. 性能与运行参数

| 配置项 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| capture_fps | 20-30 | 限制 IO_READ 采样频率，避免 UI 卡顿。 |
| cv_confidence_threshold | 0.60-0.75 | 低于阈值的牌面检测丢弃。 |
| nms_iou_threshold | 0.40-0.55 | 控制重叠检测框合并。 |
| rl_top_n | 3-5 | UI 展示的候选动作数量。 |
| overlay_offset | x/y 坐标 | 悬浮窗相对游戏窗口的偏移。 |
| frame_budget_ms | 33-50 | 单轮流水线目标耗时。 |

# 10. 测试与验收

单元测试必须优先覆盖 RuleEngine 和 StateManager，因为它们决定状态正确性。

Pipeline contract 测试只验证阶段顺序、DTO 类型和边界，不依赖真实模型权重。

CV 模块可以使用固定截图样本做离线回归，验收指标包括检测数量、置信度和坐标稳定性。

RL 模块可以使用固定状态矩阵做推理快照测试，验收指标包括输出 shape、Top-N 排序和非法动作过滤。

UI 模块用模拟 RenderFrame 测试，不允许在 UI 测试中构造或修改 GameState。

| 验收项 | 标准 | 通过信号 |
| --- | --- | --- |
| 架构边界 | 每个模块只调用允许的上游 DTO 或纯 helper | 无反向依赖，无 UI->AI 或 CV->State 写入。 |
| 代码风格 | 成员访问显式 self./this.；无 break/continue | 静态扫描通过。 |
| 状态一致性 | InitialDeal + ActionLog 可重建当前状态 | 随机动作回放结果一致。 |
| 模型推理 | ONNX 模型预热后稳定返回建议 | 固定输入输出可复现。 |
| 实时表现 | 单轮流水线在目标帧预算内完成 | 日志记录每阶段耗时。 |

# 11. 风险与缓解

| 风险 | 等级 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 视觉误识别 | 高 | 加入 seat_region、置信度阈值、NMS 和多帧稳定策略。 |
| 状态脏写 | 高 | StateManager 只接受合法动作日志，所有派生状态即时计算。 |
| 模型输出非法动作 | 中 | RL_FORWARD 必须先用 RuleEngine 过滤合法动作空间。 |
| 窗口坐标漂移 | 中 | ScreenCapture 每帧刷新 window_rect，UI 使用相对锚点。 |
| 性能抖动 | 中 | 模型预热、对象复用、阶段耗时日志和帧预算降级策略。 |

# 12. MVP 完成定义

可以从静态截图识别本方手牌和公开出牌。

可以用手工输入或 CV 观测生成 InitialDeal 与 ActionLog。

StateManager 能派生剩余牌、当前轮到谁、公开历史和 54 维状态矩阵。

RL_FORWARD 能对固定状态输出 Top-N 出牌建议。

UI_RENDER 能在悬浮窗显示候选动作和胜率。

主流水线能在无模型或无游戏窗口时优雅降级并记录错误。